単価マスター メンテナンスツール

仕様検討書（ドラフト）

対象システム：TPiCS-X（2025年9月稼働）／単価マスター（XTANK）

株式会社タカハタ電子

作成日：2026年6月26日　／　版：v0.1（協議用）

本書の位置づけ 本書は、購買Gr様からのツール開発ご依頼メールと、TPiCSマニュアルを基にした仕様案（NotebookLM相談結果）を統合し、単価マスター メンテナンスツールの仕様を協議・決定するためのドラフトです。 TPiCSの項目名・キー仕様・日付形式は、同梱マニュアル（TPiCS51Manual_JP.pdf）の記載を確認のうえ反映しています。最終確認が必要な箇所は第8章・第10章に「要確認」として明記しています。

# 目次

# 1. 目的と背景

価格改定・新規登録・転注・終息品の登録に伴う単価マスターの更新作業は日々大量に発生しており、現状は誤登録防止のための事前確認と、髙橋次長による一括読込みに依存しています。本ツール群は、（1）登録前の現行状況の可視化、（2）TPiCSへの一括登録、（3）アドオン完成までの簡易一括登録の3点を実現し、作業時間の短縮と登録ミスの削減を目的とします。

## 1.1 解決したい主な課題

- 価格改定時、現行単価の適用終了日を「99/99/99（無期限）」から改定日前日に変更し損ね、旧単価で注文書が発行される。

- LOT単価（適用数量で単価が変わる）の場合、旧単価と改定単価で適用数量が異なると、旧単価行が残存し旧単価で発注される。

- アイテムマスターのロットサイズ（MOQ）と単価マスターの最小適用数量が一致せず、発注単価「0」の計画明細が作られ注文書が出ない、または意図しない単価が原価に反映される。

- 終息品がアイテムマスター登録時に発注単価「0」で自動作成されたまま放置される。

## 1.2 本ツールで対応する業務

| 業務 | 単価マスター上の操作 |
| --- | --- |
| 単価更新（価格改定） | 同一仕入先の現行単価を完了（適用終了日を改定日前日へ変更）し、改定単価を新データ追加。 |
| 新規登録（仕入先変更①・新機種②） | 新データ追加で新規登録。 |
| 終息品の登録 | アイテムマスター自動作成で発注単価0となっているため、適切な単価で新データ追加。 |

※ 転注・新規部品・終息品は、別途アイテムマスター登録と生産計画表のデータメンテナンスも必要ですが、本ツールは単価マスターの一括登録を対象範囲とします。

# 2. TPiCS単価マスターの基礎仕様（マニュアル確認結果）

ツール仕様の前提となるTPiCSの仕様を確認しました。以降の設計はこの確認結果に基づきます。

## 2.1 単価マスター（テーブル名：XTANK）の主要項目

| 項目（和名） | フィールド | 内容・備考 |
| --- | --- | --- |
| アイテムコード | CODE | 入力必須キー |
| 発注先 | VENDOR | 入力必須キー |
| TID | TID | 単価マスター内部ID（一意）。更新を確実に行うための最重要キー。 |
| 適用開始日 | TDATE | 9桁 YYYYMMDDS 形式（後述）。 |
| 適用終了日 | EDATE | 9桁形式。無期限は現行運用値「99/99/99」相当。 |
| 適用数量 | TVOL | その単価が適用される最小数量。LOT別単価の「ロット」。MOQ課題の中心項目。 |
| 適用緊急度 | TEMA | 通常は通常区分。特急/繰上げ単価を使う場合のみ区別。 |
| 標準単価 | SPRICE | 原価計算の基礎単価。 |
| 発注単価 | PRICE | 注文書に出る単価。 |
| 消費税率 / 課税区分 | TAXRATE / TAXKUBU | 税率・課税区分。 |
| 費目 | HIMOKU | 費目区分。 |

## 2.2 テキスト読込みでの「上書き／新規追加」の判定キー【最重要】

マニュアル確認（要点） 上書き（更新）される条件のキー項目は「TID」、または（アイテムコード＋発注先＋適用開始日＋適用終了日＋適用数量＋適用緊急度）の複合キー。 新規追加の場合は（アイテムコード＋発注先）以外のキー項目を省略すると初期値で登録される。 → 複合キーには「適用数量（TVOL）」が含まれるため、改定前後で適用数量が変わると複合キーが一致せず、上書きされずに新規行として追加され、旧単価行が残ってしまう。 → 確実な更新には、行に既存の TID を指定する方法が最も安全。

この仕様が、課題「LOT単価で適用数量が相違すると旧単価で発注される」の技術的な原因です。本ツールは、更新行に必ず現行TIDを持たせる設計とします。

## 2.3 日付項目の形式（YYYYMMDDS／9桁）

- TPiCSの日付は「YYYY(年4桁)＋MM(月2桁)＋DD(日2桁)＋S(シフト1桁)」の9桁構造。

- シフトを使用しない通常運用では末尾は「1」。例：2026年7月1日 → 202607011。

- 8桁データを読込むと、シフト番号「1」が自動補完される（＝末尾省略でも可だが、ツールは9桁明示で出力する）。

- 適用開始日＝改定日、（旧単価の）適用終了日＝改定日の前日 を9桁でセット。

## 2.4 アイテムマスターのロットサイズ（LOTS）＝MOQ／発注まるめ

- アイテムマスターの「ロットサイズ（LOTS）」は、手配単位・購買単位・まるめ。注文書はこのロットサイズ以上の数量で自動発注される。

- 原価は、ロットサイズ（LOTS）と同じ適用数量（TVOL）の単価マスター単価が適用される、というのが購買Grの認識（第10章で要確認）。

## 2.5 終息品が「0円」になる理由

単価マスターの右クリック［単価マスター作成］は、アイテムマスターにあって単価マスターに存在しないデータを初期値（発注単価0）で追加します。アイテムマスター登録時の自動作成で終息品が0円になるのはこのためで、本ツールの「新データ追加」で適切な単価に置き換えます。

## 2.6 仕様案（NotebookLM）からの補正点

補正 当初案では「データ区分（DKUBU）に Mod / New を入れて上書き・追加を制御」とされていましたが、単価マスターのテキスト読込みでは データ区分フィールドではなく、上記キー（TID／複合キー）の一致で上書き・新規が自動判定されます（New/Mod/Del 区分は図面構成変換など一部テーブルの仕様）。 → 本書では、更新行＝「TIDを指定した行」、新規行＝「TIDを空欄にした行」とし、読込み時に『同じキーのデータがあれば上書きする』オプションを使用する設計に統一します。

# 3. 全体フローと3ツールの関係

- TPiCSから現行の単価マスターを「テキストファイル書出し」でCSVエクスポートし、ツールに取り込む。

- ツール(1) 閲覧ツール：現行登録単価・TID・アイテムマスターのMOQ（LOTS）を一元表示し、登録前に現状を確認。

- 改定単価と適用開始日を入力する。

- ツール(2)/(3) 一括登録：1アイテムにつき『現行単価の更新行（終了日変更）』と『新単価の追加行』を生成し、TPiCSの「テキストファイル読込み」で取り込む（『同じキーがあれば上書きする』をオン）。

| ツール | 役割と優先度 |
| --- | --- |
| (1) 閲覧ツール | 現行登録単価（適用終了99/99/99）・TID・MOQ(LOTS)を一元視認。誤登録防止の事前確認。コード情報検索ツールと一体化。 |
| (2) 一括登録アドオン | TPiCS単価マスターへ正式に一括登録するアドオン（本開発）。 |
| (3) 簡易一括登録ツール | アドオン完成までのつなぎ。髙橋次長の読込フォーマットに改定単価を転記し、そのまま読込めるExcel/CSV雛形。最優先で着手。 |

# 4. ツール(1)　現行登録状況 閲覧ツール

## 4.1 目的

価格改定の展開や単価登録の前に、現行の登録状況を誤りなく確認するためのビューア。コード情報検索ツールと一体化し、アイテム単位で単価マスターとアイテムマスターを突き合わせて表示する。

## 4.2 表示項目（1行＝単価マスターの1適用数量行）

| 表示項目 | 出所 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| アイテムコード / 品名 | XTANK/XHEAD | 検索キー |
| 発注先 | XTANK | 仕入先別の確認 |
| TID | XTANK | 更新行に転記する必須キー |
| 適用開始日／適用終了日 | XTANK | 現行単価の有効期間。終了日99/99/99（無期限）を強調表示 |
| 適用数量(TVOL) | XTANK | LOT別単価のロット。複数行を全件表示 |
| 発注単価／標準単価 | XTANK | 現行単価 |
| ロットサイズ MOQ(LOTS) | XHEAD/XITEM | アイテムマスターのMOQ。TVOLとの一致/不一致を判定 |

## 4.3 主な警告表示（誤登録防止）

- MOQ不一致警告：ロットサイズ(LOTS)に一致する適用数量(TVOL)の単価行が存在しない → 0円明細・旧単価発注のリスクとして強調。

- 無期限終了日の残存：同一アイテム・発注先で適用終了日が99/99/99の行を一覧化（改定時の終了処理漏れ防止）。

- 0円単価：発注単価が0の行（終息品の自動作成など）を抽出。

- LOT単価の全件確認：同一アイテム・発注先のTVOL行を全て並べ、改定時に全旧単価を完了できるよう支援。

# 5. ツール(2)　TPiCS単価マスター 一括登録アドオン

## 5.1 目的

TPiCS単価マスターへ、更新行・新規行を一括生成して正式に取り込むアドオン。ツール(1)の閲覧結果から改定単価・適用開始日を入力するだけで、第7章のCSVレイアウトに沿った読込ファイルを自動生成する。

## 5.2 主な機能要件

- ツール(1)の表示（現行行＋TID＋MOQ）から、対象アイテム・発注先を選択して改定単価・適用開始日を入力。

- 1アイテム・1適用数量につき、更新行（現行TID＋終了日＝改定日前日）と新規行（TID空欄＋新単価＋適用開始日＝改定日）の2行を自動生成。

- 同一アイテム・発注先に複数のTVOL行（LOT単価）がある場合、全行を漏れなく更新行に展開（旧単価の取り残し防止）。

- 登録前バリデーション：MOQ(LOTS)と一致するTVOL行の有無、日付9桁形式、必須項目（CODE/VENDOR）、税率・課税区分の整合をチェック。

- 業務区分（更新／新規／終息品）を選んでテンプレート適用。

- 出力後、TPiCSの「テキストファイル読込み」で 『同じキーのデータがあれば上書きする』をオン で取込む前提。

# 6. ツール(3)　簡易一括登録ツール（最優先）

位置づけ アドオン(2)の開発完了を待てないため、日々の一括登録を回すための簡易ツール。髙橋次長が現在読み込んでいるフォーマットに、改定単価を転記すればそのまま読込めるExcel雛形＋CSV書出しとする。

## 6.1 想定する形（Excel雛形）

- 1シート目「入力」：閲覧ツール(1)からコピーした現行行（アイテムコード・発注先・TID・適用開始日・適用終了日・適用数量・現行単価・MOQ）を貼り付け、改定単価と改定日（適用開始日）を入力する列を用意。

- 2シート目「TPiCS読込用」：入力内容から、更新行＋新規行を数式/マクロで自動生成（第7章レイアウト）。日付は9桁（末尾1）で自動整形。

- 「CSV書出し」ボタン（またはシートをCSV保存）で、髙橋次長がそのまま読込めるファイルを出力。

## 6.2 制約・運用

- マスタ自動作成・キー一致の仕様はアドオンと共通。読込みは『同じキーがあれば上書きする』をオン。

- バリデーションは簡易（必須項目・日付桁・MOQ一致の色付け警告）に留める。

- 確認事項：髙橋次長が現在使用している読込フォーマット（列順・項目・文字コード・区切り）を提供いただければ、それに完全準拠した雛形にします（第10章）。

# 7. 出力CSV（テキストファイル読込み）レイアウト仕様

TPiCSの「テキストファイル読込み（単価マスター）」で取込む共通レイアウト。1アイテム・1適用数量につき、原則2行（更新行＋新規行）を出力します。

## 7.1 列構成（最小例）

| 列 | 項目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| TID | TID | 更新行＝現行TID／新規行＝空欄 |
| CODE | アイテムコード | 必須 |
| VENDOR | 発注先 | 必須 |
| TDATE | 適用開始日 | 9桁 YYYYMMDDS（例 202607011） |
| EDATE | 適用終了日 | 9桁。新規行は無期限値（現行99/99/99相当） |
| TVOL | 適用数量 | LOT別単価のロット。MOQ運用ルールに従う（第8章） |
| PRICE | 発注単価 | 改定単価 |
| SPRICE | 標準単価 | 必要に応じて |
| TAXRATE / TAXKUBU | 消費税率/課税区分 | 現行を踏襲 |

## 7.2 行パターン（価格改定の例：改定日 2026/07/01）

|  | TID | TDATE(開始) | EDATE(終了) | PRICE / 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①更新行 | 現行TID | （現行のまま） | 202606301 | 現行単価のまま。終了日を改定日前日へ＝現行単価を完了 |
| ②新規行 | 空欄 | 202607011 | 無期限値 | 改定単価。適用数量(TVOL)はMOQルールに従う |

LOT単価のときの必須対応 同一アイテム・発注先に適用数量(TVOL)違いの単価が複数ある場合、全ての現行行に①更新行（終了日変更）を出力し、改定見積のロット別数量・単価で②新規行を出力する。1行でも取り残すと、その適用数量帯で旧単価の注文書が出る恐れがある。

# 8. LOT単価・MOQ登録の運用ルール（複数案の比較）

鈑金・梱包材・成形品・一部の受動部品（MOLEX、ヒロセ電機等）は、生産に合わせた標準LOTで登録しないと個別原価が上がる懸念があります。一方、アイテムマスターのロットサイズ(LOTS)と単価マスターの最小適用数量(TVOL)の関係により、発注可否・適用単価・原価が変わります。以下の3案を比較します。

## 8.1 前提（仕様上の効き方）

- LOTS ＜ 単価マスターの最小TVOL：ロットサイズ未満では一致する単価が無く、発注単価0の計画明細が作られ注文書が出ない恐れ。

- LOTS ＞ 単価マスターの最小TVOL：最小TVOLの単価が適用され注文書は出る。ただし最小TVOL行が旧単価のままだと旧単価で発注。

- 原価認識：ロットサイズ(LOTS)と同じ適用数量(TVOL)の単価が原価として適用される（要確認・第10章）。

## 8.2 案の比較

| 案 | 内容 | 評価（メリット／注意点） |
| --- | --- | --- |
| 案A 標準LOT＋メーカーMOQ併記 | アイテムマスターMOQ(LOTS)は標準生産ロットで登録。単価マスターにメーカーMOQからのLOT別単価(TVOL)を登録し、メーカーMOQを可視化（購買Gr原案）。 | ＋ メーカーMOQが単価マスターで分かる／まとめ発注で個別原価が上がりにくい。 － LOTSに一致するTVOL単価行が無いと0円・旧単価リスク。行の整備が必須。 |
| 案B 原則一致 | アイテムマスターのLOTSと単価マスターの最小適用数量(TVOL)を一致させる（鈑金等を除く通常部品）。 | ＋ 原価認識のズレが起きにくく運用がシンプル。 － メーカーMOQが単価マスター上で見えない。 |
| 案C（推奨） ハイブリッド | 通常部品は案B（一致）。鈑金・梱包材・成形品・特定受動部品は案A。案Aの製品群では『LOTSと一致するTVOLの単価行』を必ず登録し、メーカーMOQ行は別TVOLで併記。生産LOT引下げ時は生管GrのアナウンスでLOTSとTVOL行を同時メンテ。 | ＋ 原価ズレを防ぎつつメーカーMOQも可視化。購買Grの方針に整合。 － 製品群の線引きと、LOTS変更時の同時メンテ運用の徹底が必要（ツール(1)で差異警告）。 |

推奨案（案C）を成立させる要件 (a) 案Aの製品群でも、必ず「LOTS＝標準ロットに一致する適用数量(TVOL)」の単価行を1本用意する （これが原価＝発注単価として効くため）。メーカーMOQ行はそれより小さい/大きいTVOLで併記し可視化用とする。 (b) ツール(1)でLOTSと各TVOLを並べ、一致行が無い場合は警告 (c) 生産LOT引下げ時：生管Grのアナウンス→LOTS変更と同時に、対応するTVOL単価行を追加/更新する運用ルールを明文化

# 9. 業務パターン別の処理仕様

| パターン | 単価マスターの処理 |
| --- | --- |
| 単価更新（価格改定） | 現行の全TVOL行に更新行（TID指定／終了日＝改定日前日）を出力し現行を完了。改定見積のロット別数量・単価で新規行を追加。 |
| 新規登録（仕入先変更） | 新規行のみ（TID空欄）。CODE＋VENDOR＋TDATE＋TVOL＋単価。旧仕入先の単価は別途終了処理。 |
| 新規登録（新機種・新規部品） | 新規行のみ。アイテムマスター登録（別途）とセットで運用。 |
| 終息品 | 自動作成された0円行を、新データ追加（新規行）で適切な単価に置換。 |

## 9.1 課題への対応まとめ

- 旧単価で注文が出る（課題1）：更新行に現行TIDを必ず付与し、同一アイテム・発注先の全TVOL行を漏れなく終了処理。ツール(1)で未完了の無期限行を警告。

- MOQ相違（課題2）：第8章 案Cを採用し、LOTSと一致するTVOL単価行を必須化。ツールが不一致を警告。

# 10. 確認事項・残論点

| # | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 原価認識の確定：原価として効くのは「LOTSと同一の適用数量(TVOL)の単価」か、計画明細作成時に発注数量から取得される単価か。経理／NSYSへ確認（第8.1）。 |
| 2 | 適用終了日「無期限」の内部値（99/99/99 表示に対するTPiCS格納9桁値）を、現行エクスポートCSVで確認し、新規行のEDATEに踏襲する。 |
| 3 | 髙橋次長の現行読込フォーマット（列順・項目・文字コード・区切り・必須列）の提供。ツール(3)の雛形を完全準拠させる。 |
| 4 | テキストファイル書出し／読込みの対象項目設定（書出しレイアウトに必要列が含まれるか）。 |
| 5 | 適用緊急度(TEMA)の運用：特急/繰上げ単価を使うアイテムの有無。複合キーに含まれるため要確認。 |
| 6 | 案C採用時の対象製品群（鈑金・梱包材・成形品・MOLEX・ヒロセ等）の確定リスト化。 |
| 7 | 読込み時に『マスタ自動作成』が有効な現状を踏まえ、未承認マスタ混入防止（初期登録依頼書による事前承認）との整合。 |

# 11. 次のステップ（ご提案）

- 本書の方針（特に第8章 案C、第2.2 TIDキー運用）について購買Gr・髙橋次長と合意。

- 髙橋次長の現行読込フォーマットを入手し、ツール(3)簡易雛形（Excel＋CSV書出し）を先行作成。

- TPiCSから単価マスターのサンプルCSVをエクスポートいただき、項目名・無期限終了日値・文字コードを実データで確定。

- ツール(1)閲覧ツールの項目・警告を確定し、(2)アドオンの要件定義へ展開。

本書はドラフト（v0.1）です。第10章の確認事項を埋め次第、v1.0として確定します。