生産管理システム TPiCS　設定変更・CSV対応資料【要点版】

ISO（医療機器QMS）／コンピュータ化システムバリデーション（CSV）対応

株式会社タカハタ電子　／　対象：TPiCS-X（2025年9月稼働）　／　2026年6月26日

本書は全項目版（全247項目・32ページ）の要点を抜粋したものです。重点管理項目（極高・高）の説明と、最重要課題である修正履歴の保存期間、残課題に絞っています。全項目の網羅一覧は全項目版を参照してください。

# 1. リスクレベル別サマリ

| リスク | 件数 | 主な内容 |
| --- | --- | --- |
| 極高 | 2 件 | 修正履歴の保存期間（365→31日）、生産完了チェックの解除 |
| 高 | 8 件 | 出荷時の得意先／ロット変更、ロット名省略、マスタ自動作成、原価計算方法、計画再承認、伝票自動発行の停止 ほか |
| 中 | 6 件 | 発注承認上限、受注時マスタ登録、製番未引当て計画、不良率割戻し、端数処理 ほか |
| 低 | 15 件 | 過納品ガード、日付自動セット、なりすまし防止、前月実績不可、表示・桁数・カレンダー等の環境設定 ほか |

# 2. 重点管理項目（極高・高）

監査時に説明が求められる項目です。リスクの要旨と現在の対応状況を簡潔にまとめています（詳細・経緯は全項目版を参照）。

| リスク | 項目（変更内容） | リスクの要旨 | 対応状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 極高 | 各種修正履歴テーブルの保存期間（365日→31日／44テーブル一括） | 履歴が1ヶ月で消去され、QMS省令の記録保管要件を満たさず改ざん有無を証明できない | 夜間バックアップを全保管。自動CSV出力(#2835)へ履歴追加で恒久保存（第3章） |
| 極高 | 生産実績の完了状況をチェックする（True→False） | 生産未完了でも出荷可能となり、未検査品流出のリスク | 分納出荷の運用上必要。システム外のリリース判定手順と教育で担保（要整備） |
| 高 | 出荷実績で事前ロット引当ての変更を可能（False→True） | 計画と異なるロットを出荷でき、トレーサビリティが狂う | 変更履歴が残ることで担保。変更時の理由・承認の記録運用 |
| 高 | 出荷実績で得意先を変更可能（False→True） | 誤出荷のリスク | 出荷先を使用していないためFalseへ戻し済（完了） |
| 高 | ロット名必須でも受入／工程実績でロット名省略可（False→True） | ロット管理品でも番号省略でき追跡不能になる | ロット必須品は入力しないと進まないためFalseへ戻し済（完了） |
| 高 | テキスト読込時に各種マスターを自動作成（True→自動作成） | 未承認の品目・取引先マスタが混入するリスク | 初期登録依頼書の書面で事前承認する運用を確認 |
| 高 | 実績入力時に単価マスタがないときの処理（中断→追加する） | 現場が未承認の単価マスタを作成でき、不適切な原価設定 | 経理（第三者）が購入金額をチェックしリスク管理 |
| 高 | 一度承認された計画の変更を可能（確認→変更可能） | 承認済みの計画が自由に書き換えられる | 変更後は再承認している（日程表発行プロセス） |
| 高 | 実績単価計算方法＝移動平均へ変更（最終仕入→移動平均） | 在庫評価額・製品原価の算出根拠が変わり財務に直結 | 検証実施済。検証実績を監査用に準備 |
| 高 | ガントチャートで計画変更時に伝票発行（True→False） | 計画変更後に新しい指示書が自動で出ず誤製造のリスク | 計画変更時に新しい指示書が発行される運用 |

# 3. 最重要課題：修正履歴の保存期間と代替措置

最もリスクが高い設定は、各種修正履歴テーブルの保存期間を初期値365日から31日へ短縮している点です。そのままでは変更履歴が1ヶ月で消去され、QMS省令の記録保管要件を満たしません。以下を代替措置として実施・検討しています。

## 現在のバックアップ運用

- 夜間バックアップ（毎日）をさくらのサーバー内で3日分保持。

- NSYSのサーバー室へ毎日転送し、稼働開始（2025年9月）から現在まで全保管中。

- 適用設計の「バックアップ運用計画書」に明記。保管期間の上限は未設定。

## 履歴を恒久保存する手段

- ① 画面から手動でCSV／Excel書出し（31日経過前に月次で出力・保管）。

- ② 自動CSV出力（#2835）の対象に修正履歴テーブルを追加（推奨。手作業の漏れを防止）。

- ③ DBバックアップを月1回、外部媒体へコピーし規定期間（例15年）削除しない運用。

到達点：「履歴は性能維持のため31日で消去するが、代替措置として◯◯でログを◯年間外部保存しており、QMS省令の記録保管要件とデータインテグリティを満たす」と説明できる状態にすること。

# 4. 残課題・今後の対応（ToDo）

| 項目 | 区分 | 対応の方向性 |
| --- | --- | --- |
| 修正履歴を自動CSV出力(#2835)へ追加 | ベンダー依頼 | NSYSへ依頼し恒久保存を自動化（推奨） |
| DBバックアップの恒久保管期間を規定化 | 運用整備 | 保管期間（例15年）と削除禁止ルールを文書化 |
| 生産完了チェック解除の妥当性 | 要検証 | システム外のリリース判定手順を整備・教育 |
| 事前ロット引当ての変更可 | 運用ルール | 変更時の理由・承認の記録運用 |
| マスタ自動作成（テキスト読込） | 要承認運用 | 初期登録依頼書で事前承認を確認 |
| 受注入力中の売価マスタ登録 | 検討 | Falseへの変更を検討 |
| 所要量計算の製番展開 | 要検証 | OQで意図しない引き当てを確認。要否を日情へ確認 |
| 不良率割戻し | 別途検討 | 東北EPで使用。運用に不適のため別途検討 |
| 数量端数＝切上 | 要検証 | 所要量計算テストで丸めを確認 |
| ロット名省略可／得意先変更可／実績単価＝移動平均／計画再承認 | 完了 | 戻し済・検証済・運用確立（第2章参照） |

※ メール認証パスワードは元データに平文記載があるため本書では扱いません。監査資料には認証情報を含めない運用を推奨します。